| 新疆巴州和静县教育和科学技术局项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教育局幼儿园项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县教科局 |  |  |  | 实施单位 | 和静县教科局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 822.29 | 822.29 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 822.29 | 822.29 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1在和静县域内修建农村幼儿园16所 目标2通过修建幼儿园，农村地区学前教育得到了有效的保障 |  |  |  |  | 目标1在和静县域内修建农村幼儿园16所 目标2通过修建幼儿园，农村地区学前教育得到了有效的保障 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建幼儿园（所） |  | 16 | 16 |  | 10 | 10 | 无偏差。 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率% |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 。无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 |  | 2017年3月 | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差。 |  |
|  |  |  | 竣工时间 |  | 2017年8月 | 100% |  | 10 | 10 | 。无偏差 |  |
|  |  |  | 资金拨付完成及时率 |  | 100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：工程单位建设成本（单方造价）万元 |  | 0.2万元 | 0.2万元 |  | 5 | 5 | 。无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 适龄儿童入学率 |  | 95% | 100% |  | 6 | 6 | 无偏差。 |  |
|  |  |  | 项目受益人数 |  | 18.16万人 | 18.16万人 |  | 6 | 6 | 。无偏差 |  |
|  |  |  | 学前三年毛入学率 |  | 95% | 97% |  | 6 | 6 | 无偏差。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设计使用年限 |  | 50年 | 50年 |  | 6 | 6 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目结构（框架） |  | 100% | 100% |  | 6 | 6 | 无偏差。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 |  | 95% | 96% |  | 5 | 5 | 。无偏差 |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  | 95% | 95% |  | 3 | 3 | 无偏差。 |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  | 95% | 95% |  | 2 | 2 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 100 |  |  |