| 新疆巴州和静县教育和科学技术局项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 第七幼儿园工程建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县教育和科学技术局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 50 |  | 50 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 50 |  | 50 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设第七幼儿园 |  |  |  |  |  | 和静县第七幼儿园建设一栋综合楼面积为3744平方米、项目验收合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设综合楼数量 |  |  | 1栋 | 1栋 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 建设综合楼面积 |  |  | 3744平方米 | 3744平方米 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 质量要求 |  |  | 合格 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目及时率 |  |  | 100%. | 100%. | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 本年度资金投入 |  |  | 50万元 | 50万元 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 附近居民就学 |  |  | 满足 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 学前教育学校办学条件达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 固体废弃物污染程度 |  |  | 低 | 0 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 噪声污染程度 |  |  | 底 | 0 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可使用年限 |  |  | ≥50年 | 50年 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 各级教育学生家长满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 各级教育学校满意度 |  |  | ≥96% | 96% | 4 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |