| 新疆巴州和静县教育和科学技术局项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和静县克尔古提乡河北小学建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县教科局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县教科局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 600 |  | 589.12 |  | 10 |  | 96.1% |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 600 |  | 589.12 |  | 10 |  | 96.1% |  | 9.6 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：本项目主要对和静县第三小学实施教学楼3200平方米。 目标2：新校舍的建设将大力改善和静县第三小学办学环境，提高学校办学水平，促进县域内教育均衡。项目受益学生数约900人。 |  |  |  |  |  | 目标1：本项目主要对和静县第三小学实施教学楼3200平方米。现已全部完成建设投入使用。 目标2：新校舍的建设大力改善了和静县第三小学办学环境，提高了学校办学水平，促进了县域内教育均衡。项目受益学生数达到900余人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建校舍面积（平方米） |  |  | 3200 | 3200 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：新增建筑物 |  |  | 1栋 | 1栋 | 10 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：建筑结构 |  |  | 框架结构 | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：工程验收情况 |  |  | 合格 | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：计划开工日期 |  |  | 2018/9/1 | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：计划完工日期 |  |  | 2019/8/1 | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：每平方米单方造价 |  |  | ≤3000元/平方米 | 2930元/平方米 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：满足办学条件需 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：满足校舍建设需求 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：对周边生态环境的影响低 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：对周边大气环境的影响低 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：建筑物设计使用年限 |  |  | 50年 | 50年 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：家长满意度 |  |  | 95% | 95% | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标3：教师满意度 |  |  | 95% | 95% | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.6 |  | 工程项目资金结余 |  |